PROYECTO SAAS MULTI-TENANT

Plan de Implementación por Fases

Arquitectura Gobernable, Delegable y Monetizable

DOCUMENTO VERIFICABLE CON CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Stack Tecnológico:

React + Vite | Supabase (Postgres + RLS + Auth) | Stripe | OpenAI/Gemini

Versión: 1.0 Final

Febrero 2026

# Executive Summary

Objetivo del Documento

Este documento define la arquitectura completa y el plan de implementación por fases para un SaaS multi-tenant escalable a 1.000+ empresas activas. Integra arquitectura técnica, auditoría de riesgos, fixes críticos y criterios de aceptación verificables para cada fase.

Principios Fundamentales

- Gobernabilidad: El sistema se auto-gobierna sin intervención manual del fundador

- Delegabilidad: Equipos pueden operar módulos sin conocer todo el sistema

- Monetización Enforceable: Revenue leakage estructuralmente imposible

- Seguridad Primero: Multi-tenant isolation verificado en cada fase

Estructura del Plan de Implementación

| Fase | Duración | Objetivo | Bloqueante |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0: Foundation | 2 semanas | Core tenancy + RLS bulletproof | NO pasar sin 100% tests |
| Phase 1: Monetization | 2 semanas | Stripe + subscription lifecycle | NO pasar sin reconciliation |
| Phase 2: Limits & Enforcement | 2 semanas | Quotas + suspension granular | NO pasar sin race condition fix |
| Phase 3: Business Domain | 3 semanas | Products, inventory, features | Iterable sin romper core |
| Phase 4: Operability | 2 semanas | Auto-governance + compliance | NO lanzar sin runbooks |

Riesgos Críticos Mitigados

| Riesgo | Severidad | Mitigación | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| Data leakage multi-tenant | CRÍTICA | RLS + integration tests | Phase 0 |
| Revenue leakage | EXISTENCIAL | Reconciliation + DB triggers | Phase 1 |
| Race conditions en limits | ALTA | DB atomic locks | Phase 2 |
| Noisy neighbor CPU/IOPS | ALTA | Query timeouts + throttling | Phase 2 |
| Migrations rompen RLS | CRÍTICA | Template obligatorio + pre-commit | Phase 0 |
| Caché permisos inconsistente | MEDIA | Cache invalidation + triggers | Phase 4 |
| Export abuse suspended | MEDIA | Rate limits + signed URLs | Phase 4 |

IMPORTANTE: Cada fase tiene criterios de aceptación verificables. NO avanzar a la siguiente fase sin completar el 100% de los criterios. Este documento es la única fuente de verdad para el proyecto.

# Tabla de Contenidos

# 1. Arquitectura Core del Sistema

Esta sección define la arquitectura técnica completa con todos los fixes de seguridad y escalabilidad integrados. Cada componente está diseñado para soportar 1.000+ empresas activas sin refactor estructural.

## 1.1 Layers de Arquitectura

El sistema se estructura en 4 layers con diferentes niveles de estabilidad:

| Layer | Estabilidad | Responsabilidad | Delegabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Core Tenancy | 5+ años | Multi-tenant isolation, auth, RLS | NO delegable (CTO) |
| Business Domain | 2-3 años | Products, inventory, features | Delegable (Product Team) |
| Monetization | 1-2 años | Subscriptions, billing, limits | Delegable (Revenue Team) |
| Governance | 3+ años | Audit, compliance, GDPR | Delegable (Compliance Team) |

## 1.2 Modelo de Datos Core

### 1.2.1 Tabla: companies

Tabla central del sistema. Define cada empresa (tenant) con su subscription status y metadata.

| Campo | Tipo | Constraint | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | Identificador único |
| slug | TEXT | UNIQUE (si deleted_at IS NULL) | URL-friendly identifier |
| name | TEXT | NOT NULL | Nombre de la empresa |
| subscription_status | TEXT | NOT NULL | trialing, active, past_due, suspended, canceled |
| subscription_tier | TEXT | NOT NULL | starter, professional, enterprise |
| stripe_customer_id | TEXT | UNIQUE | ID en Stripe |
| stripe_subscription_id | TEXT |  | Subscription ID en Stripe |
| trial_ends_at | TIMESTAMPTZ |  | Fin del trial |
| grace_period_ends_at | TIMESTAMPTZ |  | Fin del grace period (past_due) |
| deleted_at | TIMESTAMPTZ |  | Soft delete timestamp |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT NOW() | Fecha de creación |

IMPORTANTE: suspension_level NO se almacena. Se deriva de subscription_status para evitar inconsistencias (single source of truth).

### 1.2.2 Tabla: users

| Campo | Tipo | Constraint | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK, FK auth.users | ID del usuario en Supabase Auth |
| email | TEXT | UNIQUE, NOT NULL | Email del usuario |
| full_name | TEXT |  | Nombre completo |
| is_super_admin | BOOLEAN | DEFAULT false | Flag para admins globales |
| default_company_id | UUID | FK companies | Empresa por defecto del usuario |

### 1.2.3 Tabla: company_members

Crítico: Esta tabla define la relación many-to-many entre users y companies, con roles específicos por company.

| Campo | Tipo | Constraint | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | Identificador único |
| company_id | UUID | FK companies, NOT NULL | Empresa |
| user_id | UUID | FK users, NOT NULL | Usuario |
| role | TEXT | NOT NULL | owner, admin, manager, operator, viewer |
| is_active | BOOLEAN | DEFAULT true | Estado (permite desactivar sin borrar) |
| invited_by | UUID | FK users | Usuario que invitó |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT NOW() | Fecha de creación |
|  |  | UNIQUE(company_id, user_id) | Un user no puede duplicarse en una company |

Constraint adicional: DB trigger previene eliminar el último owner de una company (prevent_last_owner_removal).

### 1.2.4 Tabla: subscription_plans

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| slug | TEXT | starter, professional, enterprise (UNIQUE) |
| name | TEXT | Nombre display |
| monthly_price_cents | INTEGER | Precio mensual en centavos |
| yearly_price_cents | INTEGER | Precio anual en centavos |
| max_users | INTEGER | Límite de usuarios |
| max_products | INTEGER | Límite de productos |
| max_storage_mb | INTEGER | Límite de storage en MB |
| max_ai_requests_monthly | INTEGER | Cuota mensual de AI requests |
| features | JSONB | Feature flags: {advanced_analytics: true, ...} |
| stripe_monthly_price_id | TEXT | Price ID en Stripe |
| stripe_yearly_price_id | TEXT | Price ID en Stripe |

## 1.3 Business Domain Tables

### 1.3.1 Tabla: products

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| company_id | UUID | FK companies, NOT NULL (multi-tenant isolation) |
| sku | TEXT | Código único del producto |
| name | TEXT | Nombre del producto |
| base_cost | DECIMAL(12,4) | Costo base |
| selling_price | DECIMAL(12,4) | Precio de venta |
| margin_percentage | DECIMAL(5,2) | GENERATED COLUMN: (selling_price - base_cost) / selling_price * 100 |
| current_stock | INTEGER | Inventario actual |
| is_active | BOOLEAN | DEFAULT true |
| deleted_at | TIMESTAMPTZ | Soft delete |
| created_by | UUID | FK users |
| updated_by | UUID | FK users |
|  | UNIQUE(company_id, sku) | SKU único por company |

### 1.3.2 Tabla: inventory_movements

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| company_id | UUID | FK companies, NOT NULL |
| product_id | UUID | FK products, NOT NULL |
| movement_type | TEXT | purchase, sale, adjustment, return |
| quantity | INTEGER | Cantidad (positivo o negativo) |
| unit_cost | DECIMAL(12,4) | Costo unitario |
| reference_number | TEXT | Número de factura/orden |
| movement_date | TIMESTAMPTZ | Fecha del movimiento |
| created_by | UUID | FK users |

## 1.4 Auditing & Compliance Tables

### 1.4.1 Tabla: audit_logs (Partitioned)

CRÍTICO: Esta tabla DEBE estar particionada desde día 1 por created_at (monthly partitions). Sin esto, queries se volverán lentas a los 6 meses.

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK (NOT NULL para partitioning) |
| company_id | UUID | FK companies, NOT NULL |
| user_id | UUID | FK users |
| user_email | TEXT | Denormalizado para retention post-deletion |
| user_role | TEXT | Rol al momento de la acción |
| action | TEXT | create, update, delete, login, export, etc. |
| resource_type | TEXT | product, user, company_settings, etc. |
| resource_id | UUID | ID del recurso afectado |
| old_values | JSONB | Valores antes del cambio |
| new_values | JSONB | Valores después del cambio |
| ip_address | INET | IP del usuario |
| user_agent | TEXT | User agent del navegador |
| created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL (partition key) |

Inmutabilidad: RLS policies DEBEN prevenir UPDATE y DELETE en esta tabla (excepto para compliance purge después de 90 días).

### 1.4.2 Tabla: internal_actions_log

Auditoría de acciones de support/admin. Separada de audit_logs porque tiene requirements diferentes.

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| admin_user_id | UUID | FK users, NOT NULL |
| admin_email | TEXT | Email del admin |
| admin_role | TEXT | support, admin, founder |
| action_type | TEXT | override_suspension, bypass_limit, refund, etc. |
| affected_company_id | UUID | FK companies |
| justification | TEXT | NOT NULL, CHECK length >= 20 |
| support_ticket_id | TEXT | Link a Zendesk/Intercom |
| changes_made | JSONB | Qué se modificó |
| requires_approval | BOOLEAN | DEFAULT false |
| approved_by | UUID | FK users (si requires_approval) |
| approved_at | TIMESTAMPTZ | Timestamp de aprobación |
| executed_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT NOW() |

## 1.5 Usage Tracking & Metrics

### 1.5.1 Tabla: company_usage_metrics

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| company_id | UUID | FK companies, NOT NULL |
| period_start | TIMESTAMPTZ | Inicio del período |
| period_end | TIMESTAMPTZ | Fin del período |
| active_users_count | INTEGER | Usuarios activos |
| products_count | INTEGER | Número de productos |
| storage_used_mb | DECIMAL(12,2) | Storage usado |
| ai_requests_count | INTEGER | AI requests realizados |
| is_snapshot | BOOLEAN | false=agregado, true=punto en tiempo |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT NOW() |
|  | UNIQUE(company_id, period_start, is_snapshot) |  |

### 1.5.2 Tabla: ai_usage_logs

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| company_id | UUID | FK companies, NOT NULL |
| user_id | UUID | FK users |
| provider | TEXT | openai, gemini |
| model | TEXT | gpt-4, gemini-pro, etc. |
| prompt_tokens | INTEGER | Tokens del prompt |
| completion_tokens | INTEGER | Tokens de la respuesta |
| total_tokens | INTEGER | Total tokens |
| estimated_cost_cents | INTEGER | Costo estimado |
| feature | TEXT | cost_analysis, price_suggestion, etc. |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT NOW() |

## 1.6 Row Level Security (RLS) Policies

PRINCIPIO FUNDAMENTAL: TODA tabla con company_id DEBE tener RLS habilitado. Sin excepciones. Esto se verifica en Phase 0 con integration tests.

### 1.6.1 Helper Functions

Funciones SQL que encapsulan lógica de autenticación, usadas en todas las policies:

| Función | Retorno | Descripción |
| --- | --- | --- |
| auth.user_id() | UUID | ID del usuario actual desde JWT |
| auth.is_super_admin() | BOOLEAN | Verifica si es super admin global |
| auth.user_companies() | SETOF UUID | Companies del usuario activo |
| auth.user_role_in_company(company_id) | TEXT | Rol del usuario en esa company |
| auth.has_role_level(company_id, min_role) | BOOLEAN | Verifica rol mínimo requerido |

### 1.6.2 Ejemplo: RLS Policies en products

| Operación | Policy | Mínimo Rol |
| --- | --- | --- |
| SELECT | Ver products de sus companies | viewer |
| INSERT | Crear products | operator |
| UPDATE | Editar products | manager |
| DELETE | Eliminar products | manager |

Nota técnica: Super admins pueden hacer todo sin restricciones. Service role bypasea RLS completamente (solo usar en backend con migrations/jobs).

# 2. Auditoría de Riesgos y Gaps Identificados

Esta sección documenta TODOS los fallos y vacíos identificados en la auditoría, con sus mitigaciones integradas en el plan de implementación.

## 2.1 Matriz de Riesgos por Severidad

| # | Riesgo | Severidad | Impact | Fase Fix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Race condition en user limits | CRÍTICA | Revenue leakage | Phase 2 |
| R2 | Audit logs mutables | CRÍTICA | Compliance failure | Phase 0 |
| R3 | Soft delete sin unique constraint | ALTA | UX broken | Phase 0 |
| R4 | Cascading delete sin propagación | ALTA | Data inconsistency | Phase 0 |
| R5 | Sin disaster recovery plan | ALTA | Business continuity | Phase 4 |
| R6 | Sin onboarding cleanup | MEDIA | DB bloat | Phase 4 |
| R7 | Rate limiting no granular | ALTA | Abuse vector | Phase 2 |
| R8 | Subscription status inconsistente | CRÍTICA | Revenue leakage | Phase 1 |
| R9 | Owner puede auto-eliminarse | ALTA | Orphan companies | Phase 0 |
| R10 | AI usage sin suspension check | ALTA | Revenue leakage | Phase 2 |
| R11 | Downgrade sin validación | MEDIA | UX broken | Phase 1 |
| R12 | Proration sin tracking | MEDIA | Revenue confusion | Phase 1 |
| R13 | Trial extension sin anti-abuse | MEDIA | Free riders | Phase 1 |
| R14 | Audit logs sin partitioning | CRÍTICA | Performance death | Phase 0 |
| R15 | N+1 queries en dashboard | ALTA | Performance | Phase 3 |
| R16 | Usage metrics sin aggregation | ALTA | DB overload | Phase 4 |
| R17 | GDPR sin implementar | CRÍTICA | Legal liability | Phase 4 |
| R18 | Data residency sin considerar | ALTA | Compliance | Phase 4 |
| R19 | Sin runbooks | ALTA | Operations blocked | Phase 4 |
| R20 | Sin admin UI | ALTA | SQL dependency | Phase 4 |
| R21 | Sin alerting strategy | MEDIA | Blind operations | Phase 4 |
| R22 | Noisy neighbor CPU/IOPS | ALTA | Performance degradation | Phase 2 |
| R23 | Migrations rompen RLS | CRÍTICA | Security breach | Phase 0 |
| R24 | Caché permisos inconsistente | MEDIA | Security window | Phase 4 |
| R25 | Export abuse en suspended | MEDIA | Bandwidth cost | Phase 4 |

Resumen: 25 riesgos identificados. 8 CRÍTICOS (pueden matar el negocio). 12 ALTOS (degradan seriamente el servicio). 5 MEDIOS (mejoras importantes).

## 2.2 Riesgos Críticos Detallados

### R1: Race Condition en User Limits

Problema: 5 requests concurrentes pueden crear 10 usuarios cuando el límite es 5. Check no es atómico.

Fix: DB trigger con row-level lock (FOR UPDATE) que previene race conditions. Implementado en Phase 2.

Verificación: Test concurrente que intenta crear 10 usuarios simultáneos con límite de 5. DEBE fallar 5 requests.

### R2: Audit Logs Mutables

Problema: Si audit_logs permite UPDATE/DELETE, un actor malicioso puede borrar evidencia de fraude.

Fix: REVOKE UPDATE, DELETE en audit_logs. RLS policies que retornan false para UPDATE/DELETE. Implementado en Phase 0.

Verificación: Intentar UPDATE/DELETE en audit_logs como super admin. DEBE fallar con error.

### R8: Subscription Status Inconsistente

Problema: Dos sources of truth (subscription_status y suspension_level) pueden divergir. Company activa en Stripe pero bloqueada en DB.

Fix: Eliminar suspension_level column. Derivar comportamiento de subscription_status únicamente (single source of truth). Tabla suspension_overrides para casos especiales de support.

Verificación: No debe existir suspension_level column en DB schema. Logic layer debe derivar suspension de subscription_status.

### R14: Audit Logs Sin Partitioning

Problema: En 6 meses con 1000 companies: 900M records. Queries tardan 30+ segundos sin partitioning.

Fix: Tabla audit_logs DEBE crearse con PARTITION BY RANGE (created_at) desde el primer día. Job mensual crea particiones futuras automáticamente.

Verificación: Query pg_partitioned_table debe mostrar audit_logs como partitioned. Deben existir al menos 3 particiones (current month + 2 future).

### R23: Migrations Rompen RLS

Problema: Migration que hace UPDATE puede afectar 0 rows si RLS está activo y migration user no tiene acceso. O migration desactiva RLS y olvida reactivarlo.

Fix: Template obligatorio para migrations: DISABLE RLS → migration → ENABLE RLS → VERIFY. Pre-commit hook valida que todas las migrations siguen el template.

Verificación: Pre-commit hook rechaza commits con migrations que no tienen DISABLE/ENABLE RLS pattern. Test en staging antes de production.

# 3. Plan de Implementación por Fases

REGLA DE ORO: NO pasar a la siguiente fase sin completar el 100% de los criterios de aceptación de la fase actual. Este documento es el contrato de implementación.

## 3.1 Visión General de Fases

| Fase | Duración | Team Size | Objetivo Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0: Foundation | 2 semanas | Founder + 1 Senior | Multi-tenant isolation bulletproof |
| Phase 1: Monetization Core | 2 semanas | Founder + Finance Eng | Stripe + lifecycle automation |
| Phase 2: Limits & Enforcement | 2 semanas | 2 Backend Engineers | Quotas + suspension granular |
| Phase 3: Business Domain | 3 semanas | Product Team (2-3) | Features iterables |
| Phase 4: Operability & Scale | 2 semanas | DevOps + Compliance | Auto-governance |

Total: 11 semanas (2.75 meses) para sistema production-ready con primeros customers.

## PHASE 0: Foundation (Semanas 1-2)

OBJETIVO: Core tenancy + RLS bulletproof. Esta fase es NO NEGOCIABLE y NO DELEGABLE.

### Deliverables Obligatorios

| ✓ | Item | Status |
| --- | --- | --- |
| ☐ | companies table con deleted_at + partial unique index en slug | Pendiente |
| ☐ | users table con is_super_admin flag | Pendiente |
| ☐ | company_members table con constraint prevent_last_owner_removal | Pendiente |
| ☐ | subscription_plans table con todos los limits configurables | Pendiente |
| ☐ | audit_logs table PARTITIONED por created_at (monthly) | Pendiente |
| ☐ | internal_actions_log table para auditoría de support | Pendiente |
| ☐ | RLS habilitado en TODAS las tablas tenant-scoped | Pendiente |
| ☐ | Helper functions: auth.user_id, auth.user_companies, auth.has_role_level | Pendiente |
| ☐ | RLS policies para companies, users, company_members | Pendiente |
| ☐ | DB triggers: prevent_last_owner_removal, cascade_soft_delete | Pendiente |
| ☐ | Migration template obligatorio con DISABLE/ENABLE RLS pattern | Pendiente |
| ☐ | Pre-commit hook que valida migrations | Pendiente |
| ☐ | Integration tests de multi-tenant isolation (mínimo 10 test cases) | Pendiente |
| ☐ | RLS integrity check (job que verifica todas las tablas tienen RLS) | Pendiente |

### Criterios de Aceptación (100% requerido)

| ID | Criterio | Método Verificación | Bloqueante |
| --- | --- | --- | --- |
| AC0.1 | Tabla companies existe con schema correcto | Query pg_tables + describe | SÍ |
| AC0.2 | Partial unique index en companies.slug funciona | Test: crear company, soft delete, crear otra con mismo slug | SÍ |
| AC0.3 | audit_logs es tabla particionada | SELECT * FROM pg_partitioned_table WHERE tablename = 'audit_logs' | SÍ |
| AC0.4 | audit_logs tiene al menos 3 particiones | Count partitions en pg_tables | SÍ |
| AC0.5 | No se puede UPDATE/DELETE audit_logs | Intentar como super admin, debe fallar | SÍ |
| AC0.6 | RLS habilitado en todas las tablas tenant | Query pg_class.relrowsecurity = true | SÍ |
| AC0.7 | No se puede eliminar último owner | Test: intentar DELETE último owner, debe fallar | SÍ |
| AC0.8 | Soft delete propaga a child tables | Test: soft delete company, verificar products.deleted_at | SÍ |
| AC0.9 | User de Company A NO ve data de Company B | Integration test con 2 companies | SÍ |
| AC0.10 | Pre-commit hook rechaza migrations sin RLS | Test: commit migration inválida | SÍ |

BLOQUEADOR: Si AC0.9 falla (multi-tenant isolation), NO pasar a Phase 1 bajo NINGUNA circunstancia. Esto es un fallo existencial.

### Testing Requerido

- Unit tests: Helper functions (auth.user_id, auth.has_role_level)

- Integration tests: Multi-tenant isolation (mínimo 10 scenarios)

- Migration tests: Run migrations en staging DB, verify RLS activo después

- Load test: 100 companies simultáneas haciendo queries, verificar no cross-contamination

## PHASE 1: Monetization Core (Semanas 3-4)

OBJETIVO: Stripe integration + subscription lifecycle automation. Revenue leakage estructuralmente imposible.

### Deliverables Obligatorios

| ✓ | Item | Status |
| --- | --- | --- |
| ☐ | subscription_events table para trackear transitions | Pendiente |
| ☐ | Stripe webhooks configurados (customer.subscription.*, invoice.*) | Pendiente |
| ☐ | Subscription state machine implementado (5 estados + transitions) | Pendiente |
| ☐ | subscriptionLifecycleOrchestrator job (corre cada 1 hora) | Pendiente |
| ☐ | billingReconciliation job (corre cada 6 horas) | Pendiente |
| ☐ | Grace period automation (7 días past_due → suspended) | Pendiente |
| ☐ | Trial expiration automation | Pendiente |
| ☐ | Función getSuspensionLevel() que deriva de subscription_status | Pendiente |
| ☐ | Downgrade validation (verifica current usage vs new limits) | Pendiente |
| ☐ | Proration tracking (proration_events table) | Pendiente |
| ☐ | Trial extension con anti-abuse checks | Pendiente |
| ☐ | Stripe webhook handler con idempotency | Pendiente |
| ☐ | Reconciliation report generation y alerting | Pendiente |

### Criterios de Aceptación (100% requerido)

| ID | Criterio | Método Verificación | Bloqueante |
| --- | --- | --- | --- |
| AC1.1 | Webhook payment_failed → past_due | Trigger webhook en Stripe test mode | SÍ |
| AC1.2 | Grace period expira → suspended | Simular 7 días después de past_due | SÍ |
| AC1.3 | Payment succeed → active | Trigger webhook invoice.payment_succeeded | SÍ |
| AC1.4 | Reconciliation detecta state drift | Manualmente cambiar status en DB, verificar reconciliation lo detecta | SÍ |
| AC1.5 | Reconciliation auto-fix funciona | Verificar auto-fix aplicado y logged | SÍ |
| AC1.6 | Downgrade validation bloquea si excede limits | Test: company con 10 users intenta downgrade a starter (max 5) | SÍ |
| AC1.7 | Trial extension previene multi-accounting | Test: mismo user intenta extender trial en 3 companies | SÍ |
| AC1.8 | Proration events se crean en upgrades/downgrades | Verificar proration_events table populated | NO |
| AC1.9 | No existe suspension_level column en companies | Query information_schema.columns | SÍ |
| AC1.10 | getSuspensionLevel() deriva correctamente | Test todos los estados: trialing → none, past_due → read_only, etc. | SÍ |

BLOQUEADOR: Si AC1.4 falla (reconciliation no detecta drift), es revenue leakage garantizado. NO pasar a Phase 2.

### Testing Requerido

- Webhook tests: Simular todos los eventos de Stripe (12 webhooks críticos)

- State machine tests: Verificar todas las transiciones válidas e inválidas

- Reconciliation tests: Crear discrepancies intencionalmente, verificar detección y fix

- Grace period tests: Time-travel simulation (mock Date.now())

## PHASE 2: Limits & Enforcement (Semanas 5-6)

OBJETIVO: Enforcement de límites por plan + suspension granular + noisy neighbor mitigation.

### Deliverables Obligatorios

| ✓ | Item | Status |
| --- | --- | --- |
| ☐ | enforce_user_limit_atomic() DB trigger con row-level lock | Pendiente |
| ☐ | enforce_company_suspension() DB trigger en todas las tablas | Pendiente |
| ☐ | Redis counters para AI quota tracking (real-time) | Pendiente |
| ☐ | checkAIQuota() y consumeAIQuota() functions con suspension check | Pendiente |
| ☐ | Bulk operation throttling por tier | Pendiente |
| ☐ | Query timeout dinámico por tier (set_company_query_timeout) | Pendiente |
| ☐ | Rate limiting granular: AI requests, data exports, invitations | Pendiente |
| ☐ | detectNoisyNeighbors() job (corre cada 5 minutos) | Pendiente |
| ☐ | Auto-throttle para extreme resource usage | Pendiente |
| ☐ | calculateDailyUsage() job para company_usage_metrics | Pendiente |
| ☐ | checkAndNotifyLimits() para warnings a 80% y 90% | Pendiente |
| ☐ | Export policies por subscription_status | Pendiente |
| ☐ | Signed URLs con expiración corta para exports | Pendiente |

### Criterios de Aceptación (100% requerido)

| ID | Criterio | Método Verificación | Bloqueante |
| --- | --- | --- | --- |
| AC2.1 | Race condition user limits resuelto | Test: 10 requests concurrentes crear users con límite 5. Solo 5 deben pasar | SÍ |
| AC2.2 | Company suspended NO puede mutar data | Test: INSERT en products con company suspended, debe fallar en DB | SÍ |
| AC2.3 | AI request verifica suspension ANTES de consumir quota | Test: suspended company intenta AI request | SÍ |
| AC2.4 | Redis quota sync con DB (reconciliation) | Verificar discrepancy < 5 entre Redis y DB | SÍ |
| AC2.5 | Bulk operation respeta throttling por tier | Test: starter intenta bulk de 200 records, debe fallar | SÍ |
| AC2.6 | Query timeout mata queries > límite | Test: starter con query de 10 segundos, debe terminarse a los 5s | SÍ |
| AC2.7 | Noisy neighbor detectado y alertado | Simular high IOPS, verificar alert enviado | NO |
| AC2.8 | Warning enviado a 80% de límite | Simular company a 80% users, verificar email/in-app notification | NO |
| AC2.9 | Export rate limit para suspended companies | Test: suspended company intenta 5 exports, solo 1 debe pasar | SÍ |
| AC2.10 | Signed URL expira correctamente | Generar URL, esperar expiración, debe fallar access | NO |

BLOQUEADOR: Si AC2.1 falla (race condition persiste), es revenue leakage directo. NO pasar a Phase 3.

### Testing Requerido

- Concurrency tests: Simular 50 requests simultáneas para cada límite

- Suspension tests: Verificar todas las combinaciones de status × operation

- Load tests: 100 companies haciendo AI requests simultáneos

- Throttling tests: Verificar rate limits por operation type

## PHASE 3: Business Domain (Semanas 7-9)

OBJETIVO: Features de producto (products, inventory, cost analysis). Esta fase DEBE iterar rápido sin romper foundation.

### Deliverables Obligatorios

| ✓ | Item | Status |
| --- | --- | --- |
| ☐ | products table con RLS policies | Pendiente |
| ☐ | inventory_movements table con RLS policies | Pendiente |
| ☐ | CRUD APIs para products (con limit checks) | Pendiente |
| ☐ | CRUD APIs para inventory_movements | Pendiente |
| ☐ | Bulk import endpoint con throttling | Pendiente |
| ☐ | Margin calculation (GENERATED COLUMN en DB) | Pendiente |
| ☐ | Stock alerts (low stock threshold) | Pendiente |
| ☐ | Cost analysis queries optimizadas (NO N+1) | Pendiente |
| ☐ | Dashboard con aggregations (NO loops) | Pendiente |
| ☐ | Export functionality (CSV, JSON, XLSX) | Pendiente |
| ☐ | Audit triggers en todas las business tables | Pendiente |
| ☐ | RLS policies enforcement verificado | Pendiente |

### Criterios de Aceptación (100% requerido)

| ID | Criterio | Método Verificación | Bloqueante |
| --- | --- | --- | --- |
| AC3.1 | Products CRUD respeta RLS | Test: viewer NO puede crear product | SÍ |
| AC3.2 | Bulk import respeta throttling | Test: bulk de 2000 records con starter plan, debe fallar | SÍ |
| AC3.3 | Dashboard NO tiene N+1 queries | Verificar query count con 100 companies. Máximo 10 queries | SÍ |
| AC3.4 | Margin calculation correcta | Test: product con cost $10, price $15 = 33.33% margin | NO |
| AC3.5 | Audit log se genera en CRUD | Verificar audit_logs populated en create/update/delete | SÍ |
| AC3.6 | Export respeta suspension status | Test: suspended company intenta export, debe requerir approval | SÍ |
| AC3.7 | Stock alert triggers correctamente | Test: product con stock < threshold, verificar notification | NO |
| AC3.8 | Multi-tenant isolation en business domain | Test: company A NO ve products de company B | SÍ |

IMPORTANTE: Esta fase es delegable a product team. Pueden iterar features mientras NO toquen Phase 0-2 foundation.

### Testing Requerido

- Feature tests: Cada endpoint con diferentes roles (viewer, operator, manager, admin, owner)

- Performance tests: Dashboard load time < 2 segundos con 1000 products

- Integration tests: Multi-tenant isolation en business features

- Export tests: Generar exports de 10K records, verificar performance

## PHASE 4: Operability & Scale (Semanas 10-11)

OBJETIVO: Sistema se auto-gobierna. Compliance ready. Escalable a 1000+ companies.

### Deliverables Obligatorios

| ✓ | Item | Status |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Internal admin UI (search companies, view details, support actions) | Pendiente |
| ☐ | Runbooks documentados (mínimo 20 scenarios) | Pendiente |
| ☐ | Approval workflows para sensitive actions | Pendiente |
| ☐ | Permission cache con invalidation strategy | Pendiente |
| ☐ | Real-time invalidation via pg_notify | Pendiente |
| ☐ | GDPR data export automation (generateGDPRExport) | Pendiente |
| ☐ | Data deletion request workflow | Pendiente |
| ☐ | Subprocessor registry público | Pendiente |
| ☐ | Disaster recovery plan documentado | Pendiente |
| ☐ | Backup testing automation (monthly) | Pendiente |
| ☐ | Trial cancellation cleanup job | Pendiente |
| ☐ | Health checks (systemHealthCheck cada 15 min) | Pendiente |
| ☐ | Alert routing strategy implementado | Pendiente |
| ☐ | Materialized views para analytics (MRR, churn, etc.) | Pendiente |
| ☐ | Monitoring dashboards (Datadog/Sentry) | Pendiente |

### Criterios de Aceptación (100% requerido)

| ID | Criterio | Método Verificación | Bloqueante |
| --- | --- | --- | --- |
| AC4.1 | Admin UI permite search companies | Test: buscar company por name/email/stripe_id | SÍ |
| AC4.2 | Support puede override suspension con approval | Test: support solicita override, founder aprueba, ejecuta | SÍ |
| AC4.3 | Internal action log registra todo | Verificar internal_actions_log populated en support actions | SÍ |
| AC4.4 | Permission cache invalida en role change | Test: cambiar rol, verificar inmediata invalidation | SÍ |
| AC4.5 | GDPR export genera archivo completo | Test: solicitar export, verificar ZIP contiene todas las tablas | SÍ |
| AC4.6 | Data deletion cumple con 30 días | Test: solicitar deletion, verificar ejecuta antes de deadline | SÍ |
| AC4.7 | Health check detecta RLS missing | Deshabilitar RLS en test table, verificar alert | SÍ |
| AC4.8 | Backup restore funciona | Test: restore DB de backup en staging | SÍ |
| AC4.9 | Trial cleanup borra companies canceladas | Test: trial cancelado hace 8 días, verificar soft delete | NO |
| AC4.10 | Alerting ruta crítico a founder phone | Simular database_down, verificar SMS enviado | SÍ |

BLOQUEADOR PARA LAUNCH: NO lanzar a customers reales sin completar AC4.1, AC4.5, AC4.7, AC4.8. Son requisitos operativos mínimos.

### Testing Requerido

- Admin UI tests: E2E testing de todas las support operations

- Compliance tests: GDPR export completeness, deletion automation

- DR tests: Backup restore en staging mensualmente

- Monitoring tests: Simular failures, verificar alerts

# 4. Estrategia de Testing Integral

Testing NO es opcional. Cada fase requiere cobertura específica antes de avanzar.

## 4.1 Tipos de Tests por Fase

| Fase | Unit Tests | Integration Tests | E2E Tests | Load Tests |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Helper functions | Multi-tenant isolation (10+) | Migration workflow | 100 companies simultáneas |
| Phase 1 | State transitions | Webhook handling | Stripe integration | N/A |
| Phase 2 | Limit calculations | Race conditions | Suspension enforcement | 50 concurrent requests |
| Phase 3 | Business logic | CRUD + RLS | Feature workflows | Dashboard performance |
| Phase 4 | Cache logic | Admin operations | GDPR export | System under load |

## 4.2 Test Coverage Mínimo

| Categoría | Coverage Mínimo | Crítico |
| --- | --- | --- |
| Core tenancy (RLS) | 100% | SÍ |
| Monetization | 95% | SÍ |
| Limits enforcement | 95% | SÍ |
| Business features | 80% | NO |
| Admin operations | 90% | SÍ |

## 4.3 Tests de Seguridad Obligatorios

### Multi-Tenant Isolation Tests (Phase 0)

- Test 1: User de Company A intenta SELECT products de Company B → DEBE retornar 0 rows

- Test 2: User de Company A intenta INSERT product con company_id de Company B → DEBE fallar

- Test 3: Admin de Company A intenta UPDATE user de Company B → DEBE fallar

- Test 4: SQL injection attempt en company_id parameter → DEBE fallar

- Test 5: API request sin JWT → DEBE fallar con 401

- Test 6: API request con JWT de Company A + company_id de Company B → DEBE fallar

- Test 7: Super admin puede ver/modificar cualquier company → DEBE pasar

- Test 8: Service role bypasea RLS → DEBE pasar (para migrations)

- Test 9: Nueva tabla sin RLS → Pre-commit hook DEBE rechazar

- Test 10: Load test 100 companies simultáneas → NO cross-contamination

### Revenue Protection Tests (Phase 1-2)

- Test 11: Payment fails en Stripe → Company entra en past_due automáticamente

- Test 12: Grace period expira → Company entra en suspended automáticamente

- Test 13: Suspended company intenta mutar data → DB trigger BLOQUEA

- Test 14: Manual change de status en DB → Reconciliation detecta y corrige

- Test 15: Concurrent user creation con límite → Race condition RESUELTO

# 5. Checklists de Control por Fase

Use estas checklists para verificar el progreso. Imprimir y marcar físicamente recomendado.

## 5.1 Phase 0: Foundation - Checklist Final

| ✓ | Item | Status |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Schema DB completo creado (companies, users, company_members, subscription_plans) | Pendiente |
| ☐ | audit_logs table es PARTITIONED (verificar pg_partitioned_table) | Pendiente |
| ☐ | Partial unique index en companies.slug WHERE deleted_at IS NULL | Pendiente |
| ☐ | DB trigger prevent_last_owner_removal funcionando | Pendiente |
| ☐ | DB trigger cascade_soft_delete funcionando | Pendiente |
| ☐ | RLS habilitado en 100% de tablas tenant-scoped (verificar pg_class) | Pendiente |
| ☐ | Helper functions creadas y testeadas (auth.user_id, auth.user_companies, etc.) | Pendiente |
| ☐ | RLS policies creadas para todas las tablas core | Pendiente |
| ☐ | Migration template documentado en /migrations/TEMPLATE.sql | Pendiente |
| ☐ | Pre-commit hook instalado y funcionando | Pendiente |
| ☐ | 10+ integration tests de multi-tenant isolation PASANDO | Pendiente |
| ☐ | Test: User A NO ve data de Company B - PASANDO | Pendiente |
| ☐ | Test: No se puede eliminar último owner - PASANDO | Pendiente |
| ☐ | Test: Soft delete propaga a child tables - PASANDO | Pendiente |
| ☐ | Test: Audit logs son immutable - PASANDO | Pendiente |
| ☐ | Health check verifica RLS integrity - IMPLEMENTADO | Pendiente |
| ☐ | Documentation: Runbook de migrations - COMPLETO | Pendiente |

FIRMA DE APROBACIÓN PHASE 0:

Nombre: _________________________________   Fecha: _______________

Confirmo que el 100% de los criterios de Phase 0 están completados y verificados.

## 5.2 Phase 1: Monetization - Checklist Final

| ✓ | Item | Status |
| --- | --- | --- |
| ☐ | subscription_events table creada | Pendiente |
| ☐ | Stripe webhooks configurados en Stripe Dashboard | Pendiente |
| ☐ | Webhook handler implementado con idempotency | Pendiente |
| ☐ | subscriptionLifecycleOrchestrator job configurado (cada 1 hora) | Pendiente |
| ☐ | billingReconciliation job configurado (cada 6 horas) | Pendiente |
| ☐ | Grace period automation (7 días) - TESTEADO | Pendiente |
| ☐ | Trial expiration automation - TESTEADO | Pendiente |
| ☐ | getSuspensionLevel() function implementada | Pendiente |
| ☐ | NO existe suspension_level column en DB (verificado) | Pendiente |
| ☐ | suspension_overrides table para casos especiales | Pendiente |
| ☐ | Downgrade validation implementada | Pendiente |
| ☐ | proration_events table y tracking | Pendiente |
| ☐ | Trial extension con anti-abuse checks | Pendiente |
| ☐ | Test: payment_failed → past_due - PASANDO | Pendiente |
| ☐ | Test: Grace period expira → suspended - PASANDO | Pendiente |
| ☐ | Test: Reconciliation detecta drift - PASANDO | Pendiente |
| ☐ | Test: Downgrade validation bloquea - PASANDO | Pendiente |
| ☐ | Documentation: Subscription state machine diagram | Pendiente |

FIRMA DE APROBACIÓN PHASE 1:

Nombre: _________________________________   Fecha: _______________

## 5.3 Phase 2: Limits & Enforcement - Checklist Final

| ✓ | Item | Status |
| --- | --- | --- |
| ☐ | enforce_user_limit_atomic() trigger con FOR UPDATE lock | Pendiente |
| ☐ | enforce_company_suspension() trigger en todas las tablas mutable | Pendiente |
| ☐ | Redis setup para quota tracking | Pendiente |
| ☐ | checkAIQuota() function con suspension check | Pendiente |
| ☐ | consumeAIQuota() function con rollback on failure | Pendiente |
| ☐ | Bulk operation throttling por tier | Pendiente |
| ☐ | Query timeout dinámico (set_company_query_timeout) | Pendiente |
| ☐ | Rate limiting granular (AI, export, invitations) | Pendiente |
| ☐ | detectNoisyNeighbors() job (cada 5 min) | Pendiente |
| ☐ | calculateDailyUsage() job | Pendiente |
| ☐ | checkAndNotifyLimits() con warnings a 80% y 90% | Pendiente |
| ☐ | Export policies por subscription_status | Pendiente |
| ☐ | Signed URLs con expiración | Pendiente |
| ☐ | Test: Race condition resuelto (10 concurrent) - PASANDO | Pendiente |
| ☐ | Test: Suspended NO puede mutar - PASANDO | Pendiente |
| ☐ | Test: AI quota enforcement - PASANDO | Pendiente |
| ☐ | Test: Bulk throttling funciona - PASANDO | Pendiente |
| ☐ | Test: Query timeout mata queries largas - PASANDO | Pendiente |

FIRMA DE APROBACIÓN PHASE 2:

Nombre: _________________________________   Fecha: _______________

## 5.4 Phase 3: Business Domain - Checklist Final

| ✓ | Item | Status |
| --- | --- | --- |
| ☐ | products table con RLS policies | Pendiente |
| ☐ | inventory_movements table con RLS policies | Pendiente |
| ☐ | CRUD APIs con authorization checks | Pendiente |
| ☐ | Bulk import con throttling | Pendiente |
| ☐ | Dashboard sin N+1 queries (máximo 10 queries) | Pendiente |
| ☐ | Export functionality (CSV, JSON, XLSX) | Pendiente |
| ☐ | Audit triggers en business tables | Pendiente |
| ☐ | Test: RLS enforcement en CRUD - PASANDO | Pendiente |
| ☐ | Test: Multi-tenant isolation - PASANDO | Pendiente |
| ☐ | Test: Dashboard performance < 2s - PASANDO | Pendiente |
| ☐ | Test: Bulk import throttling - PASANDO | Pendiente |

FIRMA DE APROBACIÓN PHASE 3:

Nombre: _________________________________   Fecha: _______________

## 5.5 Phase 4: Operability - Checklist Final

| ✓ | Item | Status |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Internal admin UI con search y view details | Pendiente |
| ☐ | 20+ runbooks documentados | Pendiente |
| ☐ | Approval workflows para sensitive actions | Pendiente |
| ☐ | Permission cache con invalidation | Pendiente |
| ☐ | GDPR export automation | Pendiente |
| ☐ | Data deletion workflow | Pendiente |
| ☐ | Subprocessor registry público | Pendiente |
| ☐ | Disaster recovery plan | Pendiente |
| ☐ | Backup testing automation | Pendiente |
| ☐ | Trial cleanup job | Pendiente |
| ☐ | systemHealthCheck() cada 15 min | Pendiente |
| ☐ | Alert routing implementado | Pendiente |
| ☐ | Materialized views para analytics | Pendiente |
| ☐ | Monitoring dashboards configurados | Pendiente |
| ☐ | Test: Admin UI funcional - PASANDO | Pendiente |
| ☐ | Test: GDPR export completo - PASANDO | Pendiente |
| ☐ | Test: Backup restore works - PASANDO | Pendiente |
| ☐ | Test: Health checks detectan issues - PASANDO | Pendiente |

FIRMA DE APROBACIÓN PHASE 4:

Nombre: _________________________________   Fecha: _______________

# 6. Launch Readiness Checklist

CRÍTICO: NO lanzar a producción con customers reales hasta completar el 100% de este checklist.

## 6.1 Pre-Launch Checklist Técnico

| ✓ | Item | Status |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Todas las fases (0-4) completadas al 100% | Pendiente |
| ☐ | Test suite completo PASANDO (unit + integration + E2E) | Pendiente |
| ☐ | Multi-tenant isolation verificado con 100 companies test | Pendiente |
| ☐ | Performance test: Dashboard < 2s con 1000 products | Pendiente |
| ☐ | Load test: 50 concurrent users sin degradation | Pendiente |
| ☐ | Security audit: Penetration testing básico | Pendiente |
| ☐ | RLS policies verificadas en TODAS las tablas | Pendiente |
| ☐ | Audit logs partitioning funcionando | Pendiente |
| ☐ | Stripe webhooks testeados en test mode | Pendiente |
| ☐ | Reconciliation job corriendo y alertando | Pendiente |
| ☐ | Backup automation configurado y testeado | Pendiente |
| ☐ | Monitoring dashboards configurados | Pendiente |
| ☐ | Error tracking (Sentry) configurado | Pendiente |
| ☐ | Alert routing configurado (Slack, email, SMS) | Pendiente |
| ☐ | Status page configurado (status.yourapp.com) | Pendiente |

## 6.2 Pre-Launch Checklist Operativo

| ✓ | Item | Status |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Internal admin UI accesible por support team | Pendiente |
| ☐ | 20+ runbooks documentados y accesibles | Pendiente |
| ☐ | Support email configurado (support@yourapp.com) | Pendiente |
| ☐ | Escalation procedures documentados | Pendiente |
| ☐ | On-call rotation definida (mínimo 2 personas) | Pendiente |
| ☐ | Disaster recovery plan documentado y testeado | Pendiente |
| ☐ | Incident response playbook | Pendiente |
| ☐ | Customer communication templates | Pendiente |
| ☐ | GDPR compliance: Privacy policy, Terms of Service | Pendiente |
| ☐ | Subprocessor list publicada | Pendiente |

## 6.3 Pre-Launch Checklist Legal/Compliance

| ✓ | Item | Status |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Privacy Policy publicada | Pendiente |
| ☐ | Terms of Service publicados | Pendiente |
| ☐ | Cookie policy (si aplicable) | Pendiente |
| ☐ | GDPR data processing agreement template | Pendiente |
| ☐ | Data retention policy documentada | Pendiente |
| ☐ | Security incident response plan | Pendiente |
| ☐ | Subprocessor disclosure (página pública) | Pendiente |
| ☐ | DPA firmado con Stripe, OpenAI, Supabase | Pendiente |

APROBACIÓN FINAL PARA LAUNCH

Founder/CTO: _________________________________   Fecha: _______________

Lead Engineer: _________________________________   Fecha: _______________

QA Lead: _________________________________   Fecha: _______________

# Apéndice: Referencias Técnicas

## A. Stack Tecnológico

| Componente | Tecnología | Versión/Plan |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + Vite | React 18+, Vite 5+ |
| Backend/DB | Supabase | Pro plan ($25/mo) + pooling |
| Auth | Supabase Auth | Incluido en Supabase |
| Payments | Stripe | Standard pricing |
| AI | OpenAI / Gemini | Per-use pricing |
| Cache | Upstash Redis | Free tier → Pro |
| Monitoring | Datadog / Sentry | Developer plans |
| Email | SendGrid / Resend | Free tier → Scale |
| Storage | S3 / R2 | Pay-as-you-go |

## B. Convenciones de Código

- Todas las tablas multi-tenant DEBEN tener company_id UUID NOT NULL

- Usar UUIDs para todos los IDs (gen_random_uuid())

- Timestamps siempre TIMESTAMPTZ (timezone-aware)

- Soft delete preferido: deleted_at TIMESTAMPTZ

- Audit logs son append-only (no UPDATE/DELETE)

- Migrations DEBEN seguir template con DISABLE/ENABLE RLS

- Pre-commit hooks validan schema changes

- Nombres de tablas: snake_case, singular para entidades

## C. Recursos Adicionales

- Supabase RLS: https://supabase.com/docs/guides/auth/row-level-security

- Stripe Subscriptions: https://stripe.com/docs/billing/subscriptions

- Multi-tenant Postgres: https://aws.amazon.com/blogs/database/multi-tenant-data-isolation

- GDPR Compliance: https://gdpr.eu/

## D. Contactos de Emergencia

Founder/CTO: _________________________________

Lead Engineer: _________________________________

DevOps/SRE: _________________________________

Supabase Support: support@supabase.io

Stripe Support: support@stripe.com

# Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Feb 2026 | CTO | Documento inicial completo |

FIN DEL DOCUMENTO

Este documento es la única fuente de verdad para el proyecto.

Mantenerlo actualizado es responsabilidad del equipo técnico.